Roadmap 90 dias

- Objetivo macro

- Entregar um MVP comercial em 30 dias.

- Diferenciar com inteligência operacional em 60 dias.

- Escalar para modelo multi-OS em 90 dias.

- Princípios de priorização

- Primeiro: valor operacional imediato para gestor.

- Segundo: governança, auditoria e conformidade.

- Terceiro: automação e predição.

- Quarto: empacotamento comercial e replicação.

- Onda 1, Dias 1-30, MVP operacional e compliance

- Entregas obrigatórias

- Centro de Comando com KPIs críticos.

- Monitor de Filas com SLA e alertas simples.

- Auditoria de acesso completa por usuário, ação e página.

- Qualidade de dados com alertas de completude e atraso.

- Sala Executiva com visão resumida para diretoria.

- Backlog em ordem exata

- Padronizar dicionário de indicadores.

- Painel Centro de Comando.

- Painel Fila e SLA.

- Regras de alerta por limite.

- Auditoria avançada com filtros.

- Painel de qualidade de dados.

- Painel executivo.

- Exportação PDF/Excel padronizada.

- Critério de pronto

- Gestor consegue identificar risco de unidade em menos de 3 minutos.

- Alertas de SLA disparam automaticamente.

- Auditoria registra 100% dos acessos e ações críticas.

- KPIs sugeridos para medir sucesso

- Tempo para decisão: reduzir 30%.

- Rupturas de SLA: reduzir 20%.

- Tempo de preparação de reunião executiva: reduzir 50%.

- Onda 2, Dias 31-60, inteligência e diferenciação

- Entregas obrigatórias

- Predição de demanda semanal por unidade.

- Otimizador de escala sugerida.

- Mapa de inequidades por território.

- Simulador orçamentário de cenário.

- Custos por linha de cuidado.

- Backlog em ordem exata

- Modelo de previsão de demanda.

- Painel de capacidade futura por unidade.

- Motor de sugestão de escala.

- Mapa territorial de inequidades.

- Simulador de cenário financeiro.

- Painel custo assistencial por linha.

- Alertas inteligentes por risco previsto.

- Critério de pronto

- Previsão com erro aceitável para planejamento semanal.

- Gestor consegue simular cenários em menos de 5 minutos.

- KPIs sugeridos para medir sucesso

- Horas extras evitadas: reduzir 15%.

- Ociosidade de agenda: reduzir 20%.

- Assertividade de previsão: meta inicial de erro abaixo de 20%.

- Onda 3, Dias 61-90, escala comercial e produto de plataforma

- Entregas obrigatórias

- Camada multi-OS com segregação por tenant.

- Template replicável de implantação por município.

- Portal de transparência com dados não sensíveis.

- Relatórios para órgãos de controle.

- Painel de adoção do sistema por perfil de usuário.

- Backlog em ordem exata

- Arquitetura multi-tenant.

- Parametrização por contrato OS.

- Pacote de implantação em 7 dias.

- Portal público de transparência.

- Relatórios regulatórios automáticos.

- Métricas de adoção e uso.

- Kit comercial e demo padrão.

- Critério de pronto

- Nova OS entra em operação sem alterar código principal.

- Implantação de novo cliente em até 7 dias.

- KPIs sugeridos para medir sucesso

- Tempo de onboarding de cliente: abaixo de 7 dias.

- Custo de implantação: reduzir 40%.

- Taxa de uso semanal por gestor: acima de 80%.

Plano de execução por sprint

- Sprint 1, semanas 1-2: dicionário, centro de comando, base de alertas.

- Sprint 2, semanas 3-4: fila SLA, auditoria avançada, executivo.

- Sprint 3, semanas 5-6: qualidade de dados e automações de exportação.

- Sprint 4, semanas 7-8: previsão de demanda e capacidade.

- Sprint 5, semanas 9-10: escala sugerida, inequidades e simulador.

- Sprint 6, semanas 11-12: multi-tenant, portal público, relatórios regulatórios.

- Semana 13: hardening, treinamento, playbook comercial e go-live.

Estimativa de esforço por bloco

- Onda 1: 30 a 40 pontos.

- Onda 2: 35 a 45 pontos.

- Onda 3: 40 a 55 pontos.

- Total: 105 a 140 pontos.

Equipe mínima recomendada

- 1 Product Owner com foco em operação SUS/OS.

- 1 Engenheiro de dados.

- 1 Desenvolvedor Python/BI.

- 1 Analista de negócio em saúde.

- 1 QA part-time.

Riscos e mitigação

- Dados incompletos: criar score de qualidade e bloqueio de publicação crítica.

- Resistência de adoção: treinamento curto por perfil e painel de adoção.

- Escopo inflando: congelar escopo por sprint com critérios claros de pronto.

- Dependência de fonte manual: automatizar carga progressivamente.

Backlog Técnico

- P1. Extrair camada de dados do arquivo principal
Objetivo: tirar parsing e transformação do arquivo central.
Implementação:

- Criar módulo para indicadores.

- Criar módulo para metas.

- Criar módulo para financeiro.

- Criar módulo para RH.
Base atual: os loaders estão em bi_municipio_streamlit.py:647, bi_municipio_streamlit.py:683, bi_municipio_streamlit.py:846 e bi_municipio_streamlit.py:878.
Estimativa: 5 pontos.

- P1. Criar catálogo de indicadores e metadados
Objetivo: formalizar nome, fórmula, fonte, periodicidade, responsável e regra de alerta.
Implementação:

- Criar estrutura de configuração em arquivo Python ou JSON.

- Mapear indicadores atuais por página.

- Exibir tooltip e descrição em cards e tabelas.
Valor: isso vira a base do produto multi-OS.
Estimativa: 3 pontos.

- P1. Criar módulo de filtros globais
Objetivo: centralizar período, unidade, tipo de página e filtros futuros.
Implementação:

- Extrair a lógica de período da sidebar.

- Padronizar retorno de filtros para todas as páginas.

- Permitir expansão futura para regional, contrato, OS e unidade.
Base atual: filtro lateral próximo da navegação em bi_municipio_streamlit.py:3772.
Estimativa: 3 pontos.

- P1. Criar Centro de Comando Executivo
Objetivo: página inicial com visão resumida de risco operacional.
Implementação:

- Nova página com KPIs consolidados.

- Cards de produção, meta, financeiro, absenteísmo e risco.

- Semáforo por unidade.

- Ranking de unidades em atenção.
Dependências: catálogo de indicadores e camada de dados.
Estimativa: 8 pontos.

- P1. Criar monitor de filas e SLA
Objetivo: expor gargalos operacionais de atendimento.
Implementação:

- Criar estrutura para registrar fila, espera, capacidade e status.

- Exibir KPIs com cores por faixa.

- Adicionar tabela de violações de SLA.

- Criar alerta simples baseado em regra.
Observação: se ainda não houver dado pronto no Excel, começar com base manual/configurável.
Estimativa: 5 pontos.

- P1. Evoluir auditoria para ações críticas
Objetivo: sair de login/page access e registrar ações sensíveis.
Implementação:

- Logar upload de planilha.

- Logar limpeza de base carregada.

- Logar exportações.

- Logar acesso à auditoria.

- Logar falhas de autenticação.
Base atual: módulo em audit_utils.py e integração no principal.
Estimativa: 3 pontos.

- P1. Painel de qualidade de dados
Objetivo: medir confiabilidade do dado antes da decisão.
Implementação:

- Completude por aba e indicador.

- Colunas obrigatórias ausentes.

- Meses sem informação.

- Indicadores zerados ou anômalos.

- Score final de qualidade.
Estimativa: 5 pontos.

- P1. Exportação executiva padronizada
Objetivo: gerar saída comercial e institucional.
Implementação:

- Exportar CSV por página.

- Exportar resumo executivo.

- Exportar auditoria filtrada.

- Padronizar nome do arquivo com data, usuário e página.
Estimativa: 3 pontos.

- P1. Modularizar renderização por domínio
Objetivo: preparar o app para crescer sem virar gargalo.
Implementação:

- Criar módulo para páginas assistenciais.

- Criar módulo para metas.

- Criar módulo para RH.

- Criar módulo para financeiro.
Base atual: renderizadores em bi_municipio_streamlit.py:1008, bi_municipio_streamlit.py:1770, bi_municipio_streamlit.py:2835, bi_municipio_streamlit.py:3090, bi_municipio_streamlit.py:3294 e bi_municipio_streamlit.py:3476.
Estimativa: 8 pontos.

- P2. Criar mapa de inequidades territoriais
Objetivo: diferenciar o produto com visão de equidade.
Implementação:

- Preparar base por território ou unidade.

- Criar recortes por perfil populacional.

- Mostrar gaps de acesso e cobertura.
Dependência: dado geográfico ou pelo menos agregação territorial.
Estimativa: 8 pontos.

- P2. Predição de demanda semanal
Objetivo: começar a camada preditiva do produto.
Implementação:

- Série histórica por unidade e indicador.

- Modelo inicial simples de tendência e sazonalidade.

- Faixa prevista e faixa de confiança.

- Comparação previsto versus realizado.
Sugestão pragmática: começar com modelo simples, não IA pesada.
Estimativa: 8 pontos.

- P2. Sugestão de escala/equipe
Objetivo: conectar analytics à operação.
Implementação:

- Regras por demanda prevista.

- Cruzar RH + produção + absenteísmo.

- Mostrar recomendações, não automação irreversível.
Estimativa: 5 pontos.

- P2. Simulador orçamentário
Objetivo: permitir decisão gerencial e venda consultiva.
Implementação:

- Cenário base.

- Acréscimo/redução de equipe.

- Impacto em custo e metas.

- Comparação entre cenários.
Estimativa: 5 pontos.

- P2. Custo por linha de cuidado
Objetivo: aproximar o produto de gestão de contrato e eficiência.
Implementação:

- Consolidar custos por centro/linha/unidade.

- Relacionar custo com produção e meta.

- Exibir tendência de custo unitário.
Estimativa: 5 pontos.

- P2. Alertas inteligentes
Objetivo: sair do painel passivo para gestão ativa.
Implementação:

- Motor de regras configurável.

- Severidade baixa, média e alta.

- Caixa de alertas por página.

- Histórico de alertas disparados.
Estimativa: 5 pontos.

- P3. Multi-tenant para múltiplas OS
Objetivo: transformar o app em plataforma replicável.
Implementação:

- Separar configuração por cliente.

- Separar branding por cliente.

- Separar permissões e páginas por tenant.

- Separar bases e logs por tenant.
Esse é o passo mais importante para produto comercial.
Estimativa: 13 pontos.

- P3. Portal público de transparência
Objetivo: versão externa sem dados sensíveis.
Implementação:

- KPIs públicos.

- Histórico mensal.

- Metas e cumprimento.

- Linguagem mais simples.
Estimativa: 8 pontos.

- P3. Relatórios regulatórios automáticos
Objetivo: entregar valor direto para controle interno e contrato.
Implementação:

- Relatório mensal de metas.

- Relatório financeiro resumido.

- Relatório de auditoria.

- Relatório de qualidade de dados.
Estimativa: 5 pontos.

- P3. Painel de adoção do sistema
Objetivo: medir se o produto está sendo usado de fato.
Implementação:

- Usuários ativos.

- Páginas mais acessadas.

- Tempo de uso.

- Quedas de uso por perfil.
Estimativa: 3 pontos.

- P3. Kit de implantação por nova OS
Objetivo: reduzir custo de onboarding.
Implementação:

- Checklist de implantação.

- Arquivo padrão de configuração.

- Template de indicadores.

- Template de permissões.

- Template de identidade visual.
Estimativa: 3 pontos.

Ordem real de execução

- P1. Extrair camada de dados.

- P1. Catálogo de indicadores.

- P1. Módulo de filtros globais.

- P1. Modularizar renderização por domínio.

- P1. Centro de Comando Executivo.

- P1. Monitor de filas e SLA.

- P1. Evoluir auditoria.

- P1. Painel de qualidade de dados.

- P1. Exportação executiva.

- P2. Predição de demanda.

- P2. Alertas inteligentes.

- P2. Sugestão de escala.

- P2. Simulador orçamentário.

- P2. Custo por linha de cuidado.

- P2. Mapa de inequidades.

- P3. Multi-tenant.

- P3. Portal público.

- P3. Relatórios regulatórios.

- P3. Painel de adoção.

- P3. Kit de implantação.

Backlog por sprint

- Sprint 1

- Extrair dados.

- Catálogo de indicadores.

- Filtros globais.

- Sprint 2

- Modularizar renderização.

- Centro de comando.

- Auditoria avançada.

- Sprint 3

- Fila e SLA.

- Qualidade de dados.

- Exportação.

- Sprint 4

- Predição de demanda.

- Alertas inteligentes.

- Sprint 5

- Escala sugerida.

- Simulador orçamentário.

- Custo por linha.

- Sprint 6

- Multi-tenant.

- Relatórios regulatórios.

- Portal público.

Definição de pronto por item

- Existe fonte de dados identificada.

- Existe regra de cálculo documentada.

- Existe tela funcional no app.

- Existe validação visual e de erro.

- Existe controle de permissão quando necessário.

- Existe logging se a funcionalidade for sensível.

Minha recomendação pragmática
Se o objetivo é vender rápido, o melhor pacote inicial é:

- Centro de Comando Executivo.

- Fila e SLA.

- Auditoria avançada.

- Qualidade de dados.

- Exportação executiva.

- Depois disso, partir para predição.